# Sprint retrospective
## Week 1
Tom:
Team is teveel bezig met de architectuur te veranderen. Dat probleem is te groot om voor ons aan te pakken, en niet het doel van onze verandering.
Stoppen met een te groot deel van de architectuur te veranderen.
Doorgaan met client en server opsplitsen

Daniel:
Goed begonnen met sprint planning. Taken zijn goed opgesplitst, pair programming werkte goed.
De backlog moet gedetailleerder, betere estimations
Proces verloopt goed, geen dingen waar we mee moeten stoppen.

Shirley:
We moeten knopen door gaan hakken, en dit communiceren naar iedereen.
Stoppen met alleen maar aan de je eigen onderdeel werken, blijf (globaal) op de hoogte wat de rest doet
Werken in kleine teams van 2/3 mensen werkt goed.

Sille:
Meer specifieke en onafhankelijke taken opstellen.
Stoppen met teveel afwijken van je eigen taak, waardoor het team afhankelijk van een persoon wordt.
Doorgaan met pair programming (2/2/3)

Sander:
Meer communiceren, wat, en hoever. Vooral buiten de projecturen blijven communiceren. Als het niet lukt, ook even melden.
Doorgaan met pair programming (2/2/3)

Jan:
Communicatie over werkzaamheden, globaal op de hoogte blijven.
Backlog moet specifieker

Martin:
Pair programming blijven doen.
stoppen met hopen dat iets werkt door andermans werk. Alleen dingen toevoegen als het daarvoor blijft werken (Jenkins)
Starten met gebruik maken van branches voor elke functie. Branches mogen stuk zijn, pull requests moeten stabiel zijn.

PLAN VOOR VERBETERING
---------------------
Binnen de Trello cards kan je checklists maken. Gebruik dit voor kleinere taken binnen een groter geheel. (Bijvoorbeeld verslag)
Als je niks te doen hebt, ga grote (onbekende) cards uitwerken in kleinere cards of checklists.
Trello moet een goed overzicht bieden over wie wat aan het doen is.
Aan het einde van de sessie even kort bijpraten over de voortgang.
Voor continous integration, gebruik branches voor initiele commits, merge met hoofdbranch zodra het af is.

## Week 2
Sille
Keep doing:	Progress! Communicatie gaat veel beter, taken worden helder omschreven, verdeling is duidelijk en Trello gebruik is goed
Stop doing:	Slacken tijdens projecturen. Ik merk bij mezelf en anderen dat we tijdens de projecturen regelmatig niet bezig zijn met waar we bezig mee zouden moeten zijn.
In cirkels blijven draaien en blijven ploeteren zonder resultaat. Als je na een paar uur nog weinig verder bent, vraag hulp!
Start doing:	Wellicht aanvulling op bovenstaande: Pauze houden is goed, maar misschien naar beneden/buiten. In het lab gewoon aan het werk!